Ailwampio Ysgol Gynradd Rhos y Fedwen (Band B)

(diweddarwyd Mawrth 2023)

Amserlen Cyflenwi:

| Achos Busnes: | Cyflwynwyd a Chymeradwywyd |
| --- | --- |
| Ymchwiliadau Safle: | Haf 2021 |
| Brîff Prosiect: | Haf 2021 |
| Paratoi dogfen tendr/gwaith dylunio manwl | Gwanwyn 2022 |
| Allanol (3G) Rheoliadau adeiladu/ceisiadau cynllunio i gael eu cyflwyno: | Gwanwyn/Haf 2022 |
| Allan i dendr: | Gwanwyn 2023 |
| Penodi contractwr: | Gwanwyn/Haf 2023 |
| Dechrau (gwaith mewnol) | Haf 2023 |
| Dechrau (gwaith allanol) | Gwanwyn 2024 (cyfnod contract 3-mis) |
| Cwblhau: | Haf/ Hydref 2024 |

Cynnydd hyd Yma:

| Cynt | Wedyn |
| --- | --- |
| Lobi Mynedfa |  |
| Ardal Neuadd |  |
| Ystafell Gymunedol |  |
| Maes Sgiliau Bywyd |  |
| Cyfnod Sylfaen |  |
| Ardal Llain 3G |  |
| Ystafell Staff |  |